## Slide 1: Plataforma e-learning Open source
Grupo 43
André Oliveira Rodrigo Leal João Santos
nº44598 nº44823 nº44847
Orientadores
Cátia Vaz José Simão

## Slide 2: Agenda
Introdução
Análise de requisitos
  Esboço da arquitetura
  Novas tecnologias
  Análise de riscos
  Plano de contingência
Requisitos
  Funcionais
  Não funcionais
Calendarização

## Slide 3: Plataforma E-learning Open-Source
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
  Atualmente as plataformas que existem para executar código:
Ou não são de código aberto;
Ou pecam na sua aparência;
Ou não permitem vários tipos de linguagem de programação.
Introdução

## Slide 4: Plataforma E-learning Open-Source
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
  Neste âmbito pretende-se desenvolver uma aplicação e-learning de código aberto, dedicada à definição e testes de algoritmos em ambiente multilinguagem.
  A plataforma ISE-Learning:
Terá vários desafios que podem ser resolvidos, para estudo ou avaliação;
Fornecerá um ambiente útil e apelativo, tanto a nível académico para estudo, como a nível profissional para preparação de entrevistas, ou mesmo para entusiastas da programação.
Introdução

## Slide 5: Esboço da arquitetura
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Introdução

## Slide 6: Análise de riscos
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Escalabilidade
  Para verificar a escalabilidade são necessários exaustivos testes de balanceamento de carga.
Novas tecnologias
  A utilização de novas tecnologias vem sempre com as adversidades de um aumento de tempo para aprendizagem e possível impasses durante a implementação.
Falta de uma base de utilizadores diversificada
  Em aplicações deste gênero, ter vários utilizadores diferentes na fase de testes seria uma mais valia na minimização de possíveis bugs antes da entrega final.
Trabalhadores estudantes
  Com trabalho e outras 2 disciplinas opcionais, o tempo dedicado estimado ao projeto final é de 26h/semana.
Gestão de tempo
  Por muito que se planeie, raramente se vai de encontra ao tempo espetável, seja por desconhecimento do quadro geral ou por imprevistos.
Introdução

## Slide 7: Plano de contingência
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Redução do ”scope”
  Não implementação do serviço dos questionários;
  Não implementação de alguma lógica de negócio (eg. diferentes roles para os utilizadores) ;
  Etc.
Meter férias do trabalho para poder dedicar mais horas ao projecto;
Desistir de uma cadeira opcional ou destas apresentações de seminário que só fazem perder tempo.
Introdução

## Slide 8: Funcionais
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Suportar multilinguagem
Introdução

## Slide 9: Funcionais
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Executar código
Introdução
Notes: Qualquer utilizador pode executar código em várias linguagens de programação;
Para ter acesso a outra features (eg. Challenges, Questionnaires), terá de ter conta e estar de logado;

## Slide 10: Funcionais
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Autenticação básica
  username
  password
Introdução

## Slide 11: Funcionais
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Challenges
Introdução
Notes: É um desafio de programação que tem de ser resolvido;
Cada challenge tem uma solução que tem de ser implementada pelo seu criador, e a qual será utilizada como comparação para avaliar a solução de um utilizador;
Os challenges podem ter tags, e será possível pesquisar por elas (eg. “Divide and Conquer”, “Array”, “1920v AED”);
Um utilizador logado tem acesso ao seu histórico de completação de challenges

## Slide 12: Funcionais
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Questionnaires
Introdução
Notes: São uma coleção de challenges
Só pode ser criado / editado por um utilizador logado
Podes ser partilhados através de um link criado pela plataforma
Exemplo:
utilizador A cria Questionnaire com 5 Challenges que tem de ser resolvido pelo utilizador B em 1 hora.

## Slide 13: Não funcionais
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Segurança
  Executar código de terceiros numa máquina levanta preocupações de segurança.
  Possível solução:
  Utilização de contentores, pois proporciona uma execução independente que limita o impacto de código malicioso, protegendo a restante infraestrutura.
Introdução

## Slide 14: Não funcionais
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Manutenção
  Requer equilíbrio no desenho da arquitetura, devendo ser o mais modular possível para facilitar a manutenção.
Open Source
  Código aberto, pretende-se que qualquer pessoa possa modificar ou partilhar.
Introdução

## Slide 15
Calendarização
Requisitos
Análise de requisitos
Introdução

## Slide 16
Questões